# Fast Frame Sorocaba — Ferramenta de Impressão

### Documentação completa do projeto

## Índice

- Visão geral do produto

- Estrutura do projeto

- Instalação e execução local

- Funcionalidades implementadas

- Estado atual do código

- O que falta para nível profissional

- Roadmap em fases

- Estratégia de precificação

- Estratégia de negócio

- Proteção do produto

- Multi-tenant e subdomínios

- Deploy em produção

- Próximos passos em ordem de prioridade

## 1. Visão geral do produto

Ferramenta web profissional para moldurarias e gráficas. Permite que o lojista verifique a qualidade de impressão de imagens do cliente, divida em painéis, aplique sangria para chassi, simule moldura e passepartout, e visualize o quadro no ambiente real antes de imprimir.

Problema que resolve: Retrabalho causado por impressões erradas — tamanho incorreto, imagem de baixa resolução, cliente que não aprovou antes de imprimir.

Público-alvo: Moldurarias, gráficas de grande formato e estúdios fotográficos.

## 2. Estrutura do projeto

FASTFRAME/

├── app.py                          # Flask app com login server-side

├── requirements.txt                # Dependências Python

├── README.md                       # Este arquivo

│

├── templates/

│   ├── index.html                  # Ferramenta principal (protegida por login)

│   └── login.html                  # Página de acesso

│

└── static/

├── assets/

│   ├── css/

│   │   └── styles.css          # Estilos globais + variáveis de cor

│   └── js/

│       └── script.js           # Toda a lógica da aplicação (1363 linhas)

├── assets/img/rooms/           # Fotos dos ambientes pré-definidos

│   ├── sala1.jpg               # Sala Clássica

│   ├── sala2.jpg               # Sala Moderna

│   ├── sala3.jpg               # Sala Industrial

│   ├── sala4.jpg               # Sala Minimalista

│   ├── qcasal.jpg              # Quarto Casal

│   ├── qhospede.jpg            # Quarto Hóspede

│   ├── qcrianca.jpg            # Quarto Criança

│   └── gourmet.jpg             # Área Gourmet

├── FastFrame.png               # Logo principal (header + favicon)

└── logo_fast.png               # Logo hero (fundo transparente)

## 3. Instalação e execução local

### Requisitos

- Python 3.9 ou superior

- pip

### Passo a passo

# 1. Instalar dependências

pip install -r requirements.txt

# 2. Configurar credenciais (opcional — tem padrão para desenvolvimento)

export SECRET_KEY="sua-chave-secreta-longa-e-aleatoria"

export FF_USER="seu_usuario"

export FF_PASS="sua_senha_segura"

# 3. Executar

python app.py

# 4. Acessar no navegador

# http://localhost:5000

### Credenciais padrão (desenvolvimento)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Usuário | fastframe |
| Senha | sorocaba2026 |

⚠️ MUDE as credenciais antes de colocar em produção. Use variáveis de ambiente — nunca deixe senha no código.

## 4. Funcionalidades implementadas

### Aba 1 — Imagem & Qualidade

- Upload de imagem ou PDF (JPG, PNG, TIFF, WEBP, HEIC, BMP, GIF, AVIF)

- Motor de qualidade baseado em DPI interno (5 níveis: Perfeita → Não recomendado)

- Cálculo do maior tamanho recomendado para impressão (base: 180 DPI)

- Verificação de tamanho específico em cm com preview e modal ampliado

- Tabela de 13 tamanhos populares com indicador visual de qualidade

- Botão de atalho para Divisão & Sangria

#### Melhorador de Imagem (dentro da aba 1)

- Upscale bicúbico por passagens de 1.5× (1×, 2×, 3×, 4×)

- Filtros rápidos: Original, P&B, Sépia, Vívido

- Sliders: Brilho, Contraste, Saturação, Nitidez, Suavização, Temperatura

- Download PDF e JPEG da imagem processada

### Aba 2 — Divisão & Sangria

- Divisão em N partes (1 a 20) com orientação horizontal ou vertical

- Tamanho total em cm definível pelo usuário

- Tabela de ajuste individual por painel (composições assimétricas)

- Sangria espelhada de 5cm em todos os lados (para chassis)

- Preview com linha tracejada vermelha indicando área de corte

- Download PDF e JPEG por parte individual ou todos de uma vez

### Aba 3 — Simulação de Quadros

- Upload de imagem separada ou reuso da imagem da aba 1

- Tamanho do quadro configurável em cm

- Moldura: espessura via slider (0 a 15cm), 7 cores + color picker, bisel 3D

- Passepartout ativável: borda via slider, 7 cores + color picker

- Fundo da cena: 5 opções + color picker

- Info em tempo real: dimensões de cada elemento e total

- Download PDF e JPEG da simulação

### Aba 4 — Simulação de Ambiente

- 8 ambientes pré-definidos com fallback ilustrativo se foto não encontrada

- Upload de foto própria da parede

- Upload da imagem do quadro

- Controles: largura, altura, posição X/Y, intensidade de sombra

- Passepartout com borda configurável e paleta de cores

- 8 opções de cor de moldura

- Download PDF e JPEG da simulação

### Sistema e UX

- Login server-side com sessão Flask (não burlável via front-end)

- Credenciais via variáveis de ambiente

- Menu mobile com hambúrguer (aparece em telas ≤ 900px)

- Tab-bar com scroll horizontal em mobile

- Loading overlay com spinner para operações pesadas

- Validação de campos cm com mensagem de erro inline

- Persistência de imagem entre abas (auto-popula aba 2 e 3 com imagem da aba 1)

- Toast de notificação em todas as ações

- Modal de preview ampliado

- Meta tags SEO (og:title, og:description, favicon)

- Fonte Avenir (nativa Mac/iOS) com fallback Nunito (Google Fonts)

## 5. Estado atual do código

Auditoria realizada em março de 2026.

| Métrica | Resultado |
| --- | --- |
| Sintaxe JavaScript | ✅ OK |
| Declarações duplicadas (JS) | ✅ Zero |
| Funções duplicadas (JS) | ✅ Zero |
| Funções onclick sem definição | ✅ Zero |
| Tags HTML essenciais | ✅ OK |
| Script src presente | ✅ OK |
| Login server-side | ✅ OK |
| Meta tags SEO | ✅ OK |
| Responsividade mobile | ✅ OK |
| Fonte consistente (sem Raleway/Lora) | ✅ OK |

Arquivos principais:

- index.html: 643 linhas

- script.js: 1363 linhas, 18 funções de feature validadas

- styles.css: 251 linhas, 19 variáveis CSS, 3 breakpoints mobile

- app.py: 63 linhas

## 6. O que falta para nível profissional

Em ordem de impacto no negócio:

### Crítico (impede venda)

- Deploy em produção — sem nuvem não tem como mostrar para cliente nem fechar contrato

- Marca d'água nos downloads — sem isso o cliente pode usar as simulações sem crédito à loja

### Alta prioridade (aumenta valor percebido)

- Orçamento em PDF — lojista gera PDF com nome do cliente, tamanho, qualidade e preço estimado

- Botão WhatsApp com contexto — abre WhatsApp com mensagem já preenchida (tamanho, simulação)

- Histórico de consultas — registro de imagens verificadas por data

### Média prioridade (necessário para escalar)

- Banco de dados — SQLite + Flask-SQLAlchemy para múltiplos usuários e histórico

- Múltiplos usuários com planos — cada lojista tem seu login, configurações e limite de uso

- Painel de configurações do lojista — logo própria, nome da loja, cores, texto da marca d'água

### Baixa prioridade (versão futura)

- Versão pública para cliente final — widget embeddável no site do lojista

- Multi-tenant com subdomínio — cada lojista em seu próprio subdomínio

- Rate limiting — limite de downloads por dia por conta

## 7. Roadmap em fases

### Fase 1 — Validação (agora até 3 meses)

Objetivo: ter 1 cliente real usando e pagando.

- [ ] Deploy em produção (Render ou Railway)

- [ ] Marca d'água simples nos downloads

- [ ] Fechar primeiro contrato (R$ 1.800 a R$ 2.500 + R$ 200-300/mês)

- [ ] Sentar com o cliente, observar o uso real, anotar fricções

- [ ] Coletar depoimento e foto para case

Receita esperada: R$ 200 a R$ 300/mês recorrente

### Fase 2 — Produto validado (3 a 9 meses)

Objetivo: ter 3 a 5 clientes e receita recorrente estável.

- [ ] Orçamento em PDF exportável

- [ ] Botão WhatsApp com mensagem pré-preenchida

- [ ] Banco de dados SQLite para histórico

- [ ] Subir preço para R$ 400 a R$ 500/mês para novos clientes

- [ ] Fechar mais 2 a 4 clientes usando case do primeiro

Receita esperada: R$ 1.200 a R$ 2.500/mês recorrente

### Fase 3 — Plataforma (9 a 18 meses)

Objetivo: produto SaaS vertical com múltiplos lojistas autônomos.

- [ ] Múltiplos usuários com banco de dados

- [ ] Painel de configuração do lojista (logo, cores, marca d'água)

- [ ] Versão pública para cliente final com botão de orçamento

- [ ] Multi-tenant com subdomínio por lojista

- [ ] Cobrança automática (Stripe ou Mercado Pago)

- [ ] Preço: R$ 800 a R$ 1.500/mês por lojista

Receita esperada com 10 clientes: R$ 8.000 a R$ 15.000/mês recorrente

## 8. Estratégia de precificação

### Agora (sem case documentado)

| Modelo | Valor |
| --- | --- |
| Projeto fechado | R$ 1.800 a R$ 2.500 |
| Manutenção mensal | R$ 200 a R$ 300/mês |

### Com 1 case documentado (3 meses)

| Modelo | Valor |
| --- | --- |
| Projeto fechado | R$ 2.500 a R$ 4.000 |
| Manutenção mensal | R$ 300 a R$ 400/mês |

### Plataforma SaaS (fase 3)

| Plano | Valor/mês | Inclui |
| --- | --- | --- |
| Essencial | R$ 400 | Ferramenta interna, 1 usuário |
| Profissional | R$ 800 | + Histórico, orçamento PDF, WhatsApp |
| Premium | R$ 1.500 | + Versão pública, subdomínio, multi-usuário |

### Argumento de venda

O produto se paga sozinho em menos de 1 mês. Uma molduraria que evita 2 impressões erradas por mês (± R$ 150 cada) já recupera o investimento. Foco na conversa de venda: quanto você perde por mês com retrabalho?

## 9. Estratégia de negócio

### Nicho-alvo

Moldurarias, gráficas de grande formato e estúdios fotográficos. No Brasil existem aproximadamente 8.000 moldurarias cadastradas. Conversão de 1% = 80 clientes = R$ 64.000/mês (plano Essencial).

### Como conseguir os primeiros clientes

- A Fast Frame Sorocaba é o caso zero — use como laboratório e vitrine

- Com 1 depoimento real, aborde moldurarias da mesma cidade

- Grupos de WhatsApp e Facebook de moldureiros — nicho muito conectado

- Indicação direta — 1 cliente satisfeito indica 3 a 5 do mesmo setor

### O que não fazer

- Não lance landing page antes de ter 1 cliente real usando

- Não cobre R$ 5.000 sem ter case e referência

- Não construa SaaS completo antes de validar disposição de pagamento

- Não tente atender todos os segmentos ao mesmo tempo

### Posicionamento

Não é "um sistema para molduraria". É "a ferramenta que elimina o retrabalho por impressão errada". Fale em dinheiro, não em tecnologia.

## 10. Proteção do produto

### O que realmente protege (em ordem de eficácia)

- Contrato/Termo de Uso — é a proteção mais forte e a mais ignorada. Define que a ferramenta é licenciada, não vendida, e que o lojista não pode sublicenciar ou revender. Sem isso, qualquer proteção técnica é contornável sem consequência legal.

- Marca d'água nos downloads — toda imagem baixada (simulação de quadro, simulação de ambiente) sai com o nome da molduraria parceira. Resolve dois problemas: protege contra uso indevido e faz marketing para o lojista. Uma linha de código no canvas antes do download.

- Domínio vinculado ao contrato — Flask verifica o HTTP_HOST da requisição e só serve a aplicação para domínios autorizados no banco de dados. Se alguém copiar o link e tentar usar em outro domínio, recebe erro.

- Rate limiting — Flask-Limiter limita downloads e consultas por conta por dia. Evita uso em escala sem contrato pago.

- Marca d'água invisível (steganografia) — identificador embutido nos pixels da imagem. Rastreável se a imagem aparecer em outro contexto. Overkill para o momento atual, mas existe como opção futura.

### O que não protege de verdade

- Ofuscação de JavaScript

- Desabilitar clique direito

- Watermark apenas no front-end (removível pelo canvas)

## 11. Multi-tenant e subdomínios

### O que é

Cada lojista acessa a ferramenta em seu próprio endereço:

molduraria-silva.fastframe.com.br

quadros-joao.fastframe.com.br

O mesmo servidor Flask atende todos, mas cada um vê "sua" versão com seu logo, suas cores e sua marca d'água.

### Como funciona tecnicamente

- DNS wildcard *.fastframe.com.br aponta para o servidor

- Flask lê request.host, extrai o subdomínio

- Busca no banco qual lojista corresponde a esse subdomínio

- Carrega configurações (nome, logo, cores) e injeta no template

- Se subdomínio não existir no banco: erro 404 ou página de cadastro

### Opção alternativa — domínio próprio do lojista

O lojista aponta simulador.moldurariasilvaa.com.br para o servidor. Flask verifica se o domínio está na lista de autorizados no banco. Parece ferramenta exclusiva do lojista — sua marca não aparece.

### Quando implementar

Não antes de ter 5+ clientes pagando. Para os primeiros clientes, um deploy separado por cliente é mais simples e funciona perfeitamente.

## 12. Deploy em produção

### Opção recomendada para começar: Render.com

Custo: R$ 0 no plano gratuito (com limitações de sleep) ou ~R$ 35/mês no plano pago sem sleep.

#### Arquivos necessários

render.yaml (na raiz do projeto):

services:

- type: web

name: fastframe

env: python

buildCommand: pip install -r requirements.txt

startCommand: gunicorn app:app

envVars:

- key: SECRET_KEY

generateValue: true

- key: FF_USER

value: fastframe

- key: FF_PASS

sync: false

Adicionar ao requirements.txt:

Flask>=3.0.0

gunicorn>=21.0.0

#### Passo a passo

- Criar conta em render.com

- Conectar repositório GitHub

- Criar novo Web Service apontando para o repositório

- Definir as variáveis de ambiente (FF_USER, FF_PASS, SECRET_KEY)

- Deploy automático em ~3 minutos

### Opção alternativa: Railway.app

Processo idêntico, interface ligeiramente diferente. Plano gratuito com R$ 5 de crédito mensal — suficiente para testar.

## 13. Próximos passos em ordem de prioridade

### Esta semana

- [ ] Deploy em produção — Render ou Railway, uma tarde de trabalho

- [ ] Testar o acesso de um celular real (Android e iPhone)

- [ ] Confirmar que o login funciona corretamente no servidor

### Semana que vem

- [ ] Apresentar para o primeiro cliente real (Fast Frame Sorocaba)

- [ ] Observar o uso sem interferir — anotar onde ele trava

- [ ] Coletar feedback: o que falta? o que é confuso?

### Mês 1

- [ ] Implementar marca d'água nos downloads (1 linha no canvas)

- [ ] Fechar primeiro contrato com manutenção mensal

- [ ] Documentar o case: tempo economizado, erros evitados

### Mês 2 a 3

- [ ] Orçamento em PDF exportável

- [ ] Botão WhatsApp com mensagem pré-preenchida

- [ ] Abordar 2 a 3 moldurarias novas com o case do primeiro cliente

### Mês 4 a 6

- [ ] Banco de dados SQLite + histórico de consultas

- [ ] Múltiplos usuários com senhas individuais

- [ ] Subir preço para novos clientes (R$ 400 a R$ 500/mês)

### Mês 6 em diante

- [ ] Versão pública para cliente final do lojista

- [ ] Multi-tenant com subdomínio

- [ ] Cobrança automática (Stripe ou Mercado Pago)

- [ ] Planos diferenciados por funcionalidade

## Dependências externas utilizadas

| Biblioteca | Versão | Uso |
| --- | --- | --- |
| Flask | 3.0+ | Servidor web e sessões |
| jsPDF | 2.5.1 | Exportação de PDF no browser |
| heic2any | 0.0.4 | Conversão de fotos iPhone (HEIC) |
| Nunito | — | Fonte web (fallback do Avenir) |

## Paleta de cores

| Variável | Cor | Uso |
| --- | --- | --- |
| --brown | #1A3051 | Azul marinho — texto e header |
| --gold | #B22222 | Vermelho — botões e destaques |
| --brown2 | #24497E | Azul médio — variações |
| --cream2 | #F4F4F4 | Fundo de campos e seções |
| --gray | #666666 | Texto secundário |

Documentação gerada em março de 2026. Projeto: Fast Frame Sorocaba — Ferramenta de Impressão Profissional